atas da reunião

|  |  |
| --- | --- |
| Local: | Digital building, Rua haddok lobo 595 |
| Data: | 30/09/2021 |
| Hora: | Inicio as 16:20 |
| Participantes: | Alan Marcos, Augusto Henrique, Cristian Gabriel, Guilherme Goes, Victor Veniti, Willians Riberio |

# Itens da agenda

1. Pontuar entregaveis da semana
2. Organizar datas de entregas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Itens de ação | Proprietários | Prazo | Status |
| Criação modelagem de dados | Todos os integrantes | 02/10/2021 | Em progresso |
| Manutenção do site institucional | Todos os integrantes | 10/10/2021 | Em progresso |
|  |  |  |  |
| Utilização do git, git hub | Todos os integrantes | Durante essa sprint | Feito |